}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actualmente se cuenta con una arquitectura funcional que integra la aplicación web para gerentes, supervisores y RRHH, junto con una aplicación móvil para trabajadores, ambas conectadas a través de una API interna en Django y una base de datos central. En la parte de modelado, se han elaborado los modelos To-Be, el documento DAS con sus diagramas de clases, componentes, secuencia y despliegue, además de un diccionario de datos, mapa de procesos del sistema, un flujo de caja, arquitectura de integración, entre otros documentos. En la implementación, la plataforma web ya permite el inicio de sesión, la creación y asignación de tareas, la gestión de usuarios y la generación de reportes básicos, mientras que la aplicación móvil permite visualizar tareas, actualizar su estado y recibir notificaciones internas. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general del proyecto es diseñar, desarrollar e implementar una plataforma digital integral que resuelva la problemática de la gestión manual y desorganizada del desempeño laboral. A través de la creación de una aplicación web para gerentes y una aplicación móvil para trabajadores, se busca optimizar la trazabilidad y el monitoreo de tareas, automatizar la generación de reportes y proporcionar indicadores de productividad Arquitectura: Modelo cliente-servidor con back-end en Django + DRF y base de datos central. Aplicación web: Para gerentes, con al menos 8 mantenedores para gestionar usuarios, roles, departamentos y proyectos Generación de reportes: Módulo con 2 reportes filtrables, exportables a PDF y XLS. Aplicación móvil: En React Native, para trabajadores, con tareas, actualizaciones de estado y notificaciones en tiempo real. Seguridad: Autenticación y protección de claves/sesiones. |
| Metodología | Cascada |
| Evidencias de avance | Se utilizó la metodología en cascada, la cual es la que más se ajusta a nuestro proyecto y flujo de trabajo. Como herramientas, hemos utilizado motores de búsqueda para realizar consultas e investigar más sobre lo que necesitamos para realizar nuestro proyecto. Además, hemos organizado nuestros tiempos y utilizado aplicaciones como Discord o WhatsApp para mantenernos comunicados. Se adjunta carta Gantt como evidencia de las actividades que se están realizando y la carpeta donde se encuentra todo: Evidencias Grupales 3. Carta Gantt.xlsx Aquí se evidencia el trabajo realizado |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad |
| Desarrollar una plataforma tecnológica de gestión de tareas y evaluación del desempeño laboral. | Análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo de módulos web y móvil, modelamiento UML, pruebas y documentación técnica. | Computador personal, software (Django, React Native, Modelio, VS Code, DB Browser), conexión a Internet. | Aproximadamente 10 a 12 semanas. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| La documentación fue realizada por: Fernanda Donozo, Duan Guzman. El Desarrollo de la plataforma web, y la móvil fue realizada por: Felipe Carrera | El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo; los módulos principales están implementados y validados. | 70% de avance general. | Integrar notificaciones externas (push/SMS), optimizar reportes y finalizar documentación final. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La buena comunicación y trabajo en equipo han hecho que las actividades se puedan realizar de forma fluida y sin estrés extra La buena comunicación y trabajo en equipo han hecho que las actividades se puedan realizar de forma fluida y sin estrés extra

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Hemos realizado diversos ajustes a lo largo de la fase 2, incorporando nuevos casos de uso y modificando el contenido de los ya existentes. Asimismo, hemos actualizado y mejorado los distintos diagramas para reflejar con mayor precisión los avances y cambios del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Hemos estado realizando las actividades según las fechas acordadas, por lo que actualmente no registramos retrasos en ninguna de ellas. Gracias a la organización del grupo, la comunicación entre los integrantes y la adecuada distribución de tareas.