# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Duan Guzman |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 12/09/2025 |  | Duoc UC. | Trackify |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Felipe Carrera | - N/A |  | f.carrera@duocuc.cl |
| - Fernanda Donoso | - N/A |  | f ern.donoso@duocuc.cl |
| - Duan Guzmán | N/A |  | - du.guzman@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Revisión y planificación de la documentación de fase 2: DAS, Diccionario de Datos, Documento de Procesos de Negocio (To Be), Matriz de Control, Matriz de Riesgo, Matriz RASCI y Minuta de reunión. Inicio del desarrollo web. División de tareas entre los integrantes del equipo: dos encargados de documentación y uno del desarrollo web.

Detalle Reunión

El objetivo de la reunión fue organizar el trabajo correspondiente Se discutió el contenido y la estructura de los documentos definidos para esta etapa, además de asignar responsabilidades

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - DAS y Diccionario de datos | Documentar la estructura de datos y definir en detalle las entidades, atributos y relaciones. |
| - Documento de proceso de negocio (To Be) | Representar los procesos que tendrá la plataforma. |
| - Matriz de Control y de Riesgo | Identificar mecanismos de control y los principales riesgos asociados al proyecto, con su plan de mitigación. |
| - Matriz RASCI | Definir responsabilidades de cada integrante y de los interesados en las fases del proyecto. |
| - Desarrollo Web (fase inicial) | Configuración de ambiente de desarrollo, primeras vistas de interfaz. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - DAS y Diccionario de datos | - 05/10/2025 | - Duan Guzmán, Fernanda Donoso |
| - Documento de proceso de negocio (To Be) | - 20/09/2025 | - Duan Guzmán |
| - Matriz de Control y de Riesgo | - 20/09/2025 | - Fernanda Donoso |
| - Matriz RASCI | - 20/09/2025 | - Duan Guzmán |
| - Desarrollo Web (fase inicial) | - N/A | - Felipe Carrera |

Observaciones

La reunión se desarrolló en un ambiente colaborativo y enfocado. La división de tareas se realizó de manera equitativa, lo que permitirá avanzar en paralelo con la documentación y con el inicio del desarrollo web.

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 02 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Duan Guzman |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 22/09/2025 |  | Duoc UC. | Trackify |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Felipe Carrera | - N/A |  | f.carrera@duocuc.cl |
| - Fernanda Donoso | - N/A |  | f ern.donoso@duocuc.cl |
| - Duan Guzmán | N/A |  | - du.guzman@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Avance del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), dividiendo los diagramas y asignando los respectivos puntos de trabajo a cada integrante. Continuación del desarrollo de la plataforma web. Inicio del desarrollo de la aplicación móvil, estableciendo su estructura base y conexión con la API

Detalle Reunión

Durante la reunión se revisaron los avances del DAS, dividiendo los diagramas (casos de uso, componentes, secuencias, entre otros) para optimizar el trabajo. Se presentaron los progresos en la versión inicial del desarrollo web, se definió el comienzo del desarrollo móvil, iniciando la configuración del entorno de trabajo y la integración con la API del sistema.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - DAS y Diccionario de datos | Continuar el desarrollo del DAS, dividiendo los diagramas por secciones y asignando puntos específicos a cada integrante |
| - Desarrollo Web/Movil | Mantener el desarrollo de la versión web y comenzar oficialmente la etapa inicial del desarrollo móvil |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - DAS y Diccionario de datos | - 05/10/2025 | - Duan Guzmán, Fernanda Donoso |
| - Continuar con Desarrollo Web/móvil | - 05/10/2025 | - Felipe Carrera |

Observaciones

La reunión permitió coordinar de manera efectiva la continuación de las tareas del DAS y la planificación paralela de los desarrollos web y móvil. Se acordó mantener comunicación constante para alinear los avances técnicos entre ambas plataformas.

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 03 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Duan Guzman |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 29/09/2025 |  | Duoc UC. | Trackify |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Felipe Carrera | - N/A |  | f.carrera@duocuc.cl |
| - Fernanda Donoso | - N/A |  | f ern.donoso@duocuc.cl |
| - Duan Guzmán | N/A |  | - du.guzman@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Últimos avances finales del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS). Últimos avances de la etapa de desarrollo web y móvil. Revisión general de los documentos y entregables de la fase actual.

Detalle Reunión

En esta reunión se comentó el progreso respecto a la segunda fase del proyecto. El DAS se encuentra a punto de la finalización, con los diagramas desarrollados, quedando sólo ajustes menores de formato y coherencia. En cuanto al desarrollo, tanto la versión web como la aplicación móvil se encuentran en un estado funcional, habiéndo completado las principales vistas y funcionalidades básicas del sistema.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - DAS y Diccionario de datos | Terminar el desarrollo del DAS y realizar la revisión final de la documentación técnica. |
| - Desarrollo Web/Movil | Completar detalles menores y pruebas finales de ambas plataformas |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - DAS y Diccionario de datos | - 05/10/2025 | - Duan Guzmán, Fernanda Donoso |
| - Continuar con Desarrollo Web/móvil | - 05/10/2025 | - Felipe Carrera |

Observaciones

La reunión reflejó el avance del proyecto, destacando la colaboración entre los miembros. Se proyecta la finalización completa del DAS y del desarrollo en la primera semana de octubre, con miras a cerrar exitosamente la fase actual del portafolio.

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 04 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Duan Guzman |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 06/09/2025 |  | Duoc UC. | Trackify |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Felipe Carrera | - N/A |  | f.carrera@duocuc.cl |
| - Fernanda Donoso | - N/A |  | f ern.donoso@duocuc.cl |
| - Duan Guzmán | N/A |  | - du.guzman@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Durante la reunión se revisó la documentación correspondiente a la fase 2 del proyecto, identificando y corrigiendo errores en los distintos apartados. Además, se analizaron los avances en el desarrollo de la página web/móvil.

Detalle Reunión

Se acordaron realizar ajustes y actualizar los diagramas, para reflejar los cambios recientes en la estructura del sistema. Además, se revisaron los avances en la página web, destacando la implementación del módulo de inicio de sesión y el diseño preliminar de la interfaz de administración

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Revisión de documentos | Se acordó la revisión de los distintos documentos. |
| - Desarrollo Web/Movil | Completar detalles menores y pruebas finales de ambas plataformas |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Revisión de documentos | - 06/10/2025 | - Duan Guzmán, Fernanda Donoso |
| - Continuar con Desarrollo Web/móvil | - 06/10/2025 | - Felipe Carrera |

Observaciones

La reunión evidenció un progreso constante en el desarrollo del proyecto y un compromiso sostenido por parte del equipo. Se destacó la organización en la gestión de tareas y la comunicación efectiva entre los integrantes. Se proyecta continuar con la implementación de las funcionalidades restantes y la validación final de los diagramas, con el objetivo de culminar la fase 2 de manera exitosa y dentro de los plazos establecidos.