Informe Final del Proyecto Trackify

Docente: Juan Pablo Ramos

Integrantes:

Felipe Carrera

Fernanda Donoso

Duan Guzmán

Tabla de Contenidos

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	1

Sección 1	Información General	2

Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final	2

Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	3

Sección 4	Recursos	4

Sección 5	Lecciones Aprendidas	4

Sección 6	Planes Post-Implantación	4

Sección 7	No Conformidades Abiertas	4

# Introducción

Las empresas enfrentan dificultades para monitorear y evaluar de manera eficiente el desempeño de sus trabajadores, ya que los procesos actuales suelen ser usualmente manuales, dispersos y poco sistematizados y esto muchas veces se refleja en las encuestas de satisfacción al cliente, pudiendo también generar reclamos, arriesgando la posibilidad de afectar directamente la reputación de la empresa.

El proyecto debe terminar formalmente delineando claramente el cierre antes de que comiencen las actividades post-implantación. Estableciendo planes para evaluación posterior al proyecto, tales como revisiones de implantación posteriores.

También, se establecerán los criterios de aceptación del cliente, los cuales se basan en asegurar que el sistema cumpla con los requisitos esenciales definidos en la Lista de Verificación de Aceptación Final. Para ello, se verifica que el acceso al sistema vía web sea estable, seguro y compatible con distintos navegadores. Además, se confirma que la plataforma cuente con administración de roles, permitiendo que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su perfil. También se evalúa la correcta administración de tareas, asegurando que puedan crearse, asignarse y monitorearse de forma organizada. Asimismo, se revisa que el sistema genere métricas y dashboards claros, que faciliten el seguimiento del rendimiento y la visualización de información relevante. Finalmente, se valida la capacidad de generar reportes completos y descargables, en los formatos definidos, para apoyar la toma de decisiones del cliente.

El cierre del proyecto provee autorización para liberar los recursos del proyecto como personal y equipos. El informe de cierre de proyecto incluye:

- Aceptación final del producto/servicio, incluyendo la reafirmación de los planes de mantenimiento y soporte que resolverán los que suceda una vez que el equipo de proyecto se marche.

- Archivo de los artefactos del proyecto, listando cada uno de los entregables del proyecto.

- Redistribución de recursos.

- Identificación de lecciones aprendidas del proyecto.

- Establecimiento de plan de actividades post-implantación.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

Para la utilización de este informe de aceptación final, se considera que los representantes del cliente ya han validado previamente que el producto o servicio cumple con los criterios necesarios para su puesta en producción, lo cual queda respaldado mediante la firma de aceptación previa a su implementación.

Del mismo modo, se entiende que la información recopilada durante todo el ciclo de vida del proyecto ha sido revisada y analizada, y que será empleada por el cliente durante la fase de cierre.

La documentación utilizada para preparar este informe debe conservarse en un repositorio separado, ya que constituirá un insumo clave para la revisión final de la etapa de cierre del proyecto.

# Sección 1	Información General

El objetivo principal es proporcionar a las organizaciones una herramienta que permita gestionar el desempeño laboral de manera eficiente, centralizando la información de tareas, avances y evaluaciones de los trabajadores.

Este sistema busca mejorar la reputación del hotel

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil basadas en arquitectura cliente-servidor, ambas conectadas a un mismo back-end central basado en Django y Django REST Framework.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

El Cliente certifica que la totalidad de las características señaladas en la presente acta de recepción han sido entregados/terminados y que, habiendo sido sometidos a las pruebas de validación y aceptación indicadas, están de acuerdo con las especificaciones formales y demás requisitos contractualmente convenidos y establecidos entre las partes, con los siguientes ítems finalizados correctamente:

- Acceso al sistema vía web

- Administración y acceso por roles

- Administración de tareas

- Generación de métricas/dashboards

- Generación de reportes

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos, incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Acta de Constitución | Finalizado |
| Carta Gantt | Finalizado |
| Diccionario de Datos | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Modelo de Datos Relacional | Finalizado |
| Diagrama de caso de Uso | Finalizado |
| Diagramas de despliegue | Finalizado |
| Diagramas de actividad | Finalizado |
| Diagramas de comunicación | Finalizado |
| Diagramas de paquetes | Finalizado |
| Diagramas de secuencias | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido | Finalizado |
| Mockups del Sistema | Finalizado |
| Matriz EDT | Finalizado |
| Matriz RACI | Finalizado |
| Planilla de requerimientos | Finalizado |
| DAS (Documento de arquitectura sistema) | Finalizado |
| Matriz de riesgos | Finalizado |
| Matriz de pruebas | Finalizado |
| Plan de pruebas | Finalizado |
| Manual de usuario | Finalizado |
| Informe de cierre | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Tras la puesta en marcha del sistema desarrollado para la fundación, las actividades de soporte y mantención se llevarán a cabo de manera coordinada entre el equipo técnico responsable y el personal designado por la organización. Durante la vigencia de este contrato, se requerirá la participación de un analista y un desarrollador, quienes serán los encargados de resolver incidencias, realizar ajustes relacionados con la administración de tareas, reportes, métricas y roles, y garantizar que el sistema mantenga su disponibilidad y rendimiento a medida que crece la base de usuarios y volumen de datos, también permitiendo responder con rapidez ante contingencias, ajustes urgentes o eventuales mejoras necesarias en la plataforma web y móvil.

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

El desarrollo de una plataforma que integra una aplicación web y móvil, junto con un sistema de administración basado en roles y funciones, permitió ampliar significativamente nuestro conocimiento técnico y práctico. El uso de tecnologías como Django, Django REST Framework y React Native nos enfrentó al desafío de conectar distintos entornos y garantizar una comunicación fluida mediante APIs, fortaleciendo nuestras habilidades en arquitectura de software y diseño de servicios. Asimismo, la implementación de dashboards, métricas y reportes nos llevó a comprender de manera más profunda la importancia del análisis de datos en la toma de decisiones dentro de organizaciones reales. Finalmente, el trabajo con requerimientos variados —desde accesibilidad web hasta la generación de reportes automatizados— nos permitió adquirir experiencia valiosa en la creación de soluciones alineadas a necesidades concretas del cliente, reforzando la relevancia de una documentación clara y de procesos de validación continuos.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Tras la implementación del sistema, se definió un periodo de marcha blanca de 30 días con el fin de monitorear el comportamiento real de la plataforma y ajustar su desempeño de acuerdo con las necesidades operativas del cliente. Este proceso permitirá observar el crecimiento de la base de datos y establecer un ciclo de vida adecuado para la información, evitando la acumulación innecesaria de datos y asegurando que el rendimiento del sistema no se degrade con el tiempo. La etapa post-implantación se plantea como un espacio clave para validar el funcionamiento integral del aplicativo, optimizar procesos y garantizar que la solución continúe siendo eficiente, escalable y sostenible en el largo plazo.